VEINTECH

RAB PENGEMBANGAN APLIKASI

MENENGS — PAKET ESSENTIAL

Sistem dasar untuk mencatat stok antar lokasi dan penjualan outlet secara rapi.

| NILAI PENGEMBANGAN | WAKTU PENGERJAAN | INFRASTRUKTUR |
| --- | --- | --- |
| Rp 10.000.000 | 1 bulan kerja | Server, hosting & domain 1 tahun |

Ringkasan penawaran

Paket Essential dibuat untuk kebutuhan operasional inti Menengs dengan anggaran yang terukur. Fokusnya adalah data produk, stok per lokasi, transfer stok, dan kasir/penjualan outlet. Seluruh fitur dirancang agar mudah digunakan oleh owner maupun tim outlet.

Yang termasuk dalam nilai Rp10.000.000 Analisis kebutuhan dasar, pengembangan aplikasi, pengujian bersama (UAT), publikasi aplikasi, pelatihan singkat admin, serta server, hosting, dan satu domain selama 12 bulan pertama.

Hasil yang diterima

Aplikasi web yang dapat dibuka dari komputer, tablet, dan ponsel.

Akun owner dan akun tim dengan akses sesuai peran kerja.

Pencatatan stok dan penjualan yang tersimpan di basis data aplikasi.

Serah-terima aplikasi setelah UAT disetujui oleh PIC client.

Ruang lingkup fitur dasar

Berikut adalah fitur yang dikerjakan pada paket ini. Penjelasan dibuat sederhana agar mudah dipakai sebagai acuan bersama saat UAT.

| FITUR | YANG DAPAT DILAKUKAN | MANFAAT |
| --- | --- | --- |
| Produk & varian | Menambah produk, rasa/ukuran/kemasan, harga jual, SKU/barcode, dan status aktif produk. | Barang lebih mudah ditemukan dan risiko salah pilih varian berkurang. |
| Lokasi & akun tim | Mencatat gudang/outlet serta membuat akun owner dan tim dengan akses sesuai tugas. | Data operasional lebih rapi dan akses penting tidak terbuka untuk semua orang. |
| Stok masuk | Mencatat barang yang masuk ke gudang atau outlet beserta jumlah dan catatan dasar. | Saldo stok bertambah dengan riwayat yang jelas. |
| Stok per lokasi | Melihat saldo stok per produk pada masing-masing lokasi serta batas stok minimum. | Owner dan PIC cepat mengetahui barang yang perlu disiapkan. |
| Transfer stok | Membuat dokumen pengiriman dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengonfirmasi penerimaan. | Stok tujuan bertambah hanya setelah barang diterima. |
| POS outlet | Mencatat penjualan offline, memilih produk/varian, jumlah, dan metode bayar tunai/QRIS/transfer. | Kasir dapat melayani transaksi harian dan stok outlet otomatis berkurang. |
| Dashboard & laporan dasar | Ringkasan penjualan, stok, dan transaksi utama untuk periode tanggal yang dipilih. | Owner memiliki gambaran usaha tanpa membuka catatan manual. |

Batasan paket Essential

Agar waktu satu bulan dan anggaran Rp10 juta dapat dipenuhi, fitur di bawah ini tidak termasuk dalam penawaran ini:

Integrasi BigSeller, marketplace, kurir, payment gateway, atau layanan pihak ketiga lainnya.

Pencatatan pesanan marketplace secara otomatis, sinkronisasi stok marketplace, dan biaya marketplace.

Kalkulator HPP/produksi, analitik lanjutan, ekspor laporan khusus, HR/karyawan, absensi, penggajian, dan kasbon.

Pembuatan fitur baru, perubahan alur bisnis, serta revisi setelah UAT dan serah-terima disetujui.

Catatan infrastruktur Server aplikasi, hosting, dan satu domain disediakan untuk 12 bulan pertama sejak aplikasi go-live. Perpanjangan setelah periode tersebut akan mengikuti biaya penyedia layanan pada saat perpanjangan.

Rincian anggaran biaya

Harga bersifat fixed-price untuk ruang lingkup paket Essential pada dokumen ini.

| NO | KOMPONEN PEKERJAAN | NILAI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analisis kebutuhan dasar & rancangan tampilan | Rp 1.400.000 |
| 2 | Master produk, lokasi, akun tim & hak akses | Rp 1.300.000 |
| 3 | Stok masuk, stok per lokasi & transfer stok | Rp 2.000.000 |
| 4 | POS/penjualan offline dan pencatatan pembayaran | Rp 1.800.000 |
| 5 | Dashboard serta laporan operasional dasar | Rp 1.000.000 |
| 6 | Pengujian UAT, deployment & pelatihan admin | Rp 1.000.000 |
| 7 | Server, hosting & domain selama 1 tahun | Rp 1.500.000 |
|  | TOTAL NILAI PENGEMBANGAN | Rp 10.000.000 |

Jadwal pelaksanaan — 1 bulan

Minggu 1 — Kickoff, kebutuhan dasar, rancangan layar, dan konfigurasi master data.

Minggu 2 — Pengerjaan stok masuk, stok per lokasi, dan transfer antar lokasi.

Minggu 3 — Pengerjaan POS outlet, dashboard, serta laporan dasar.

Minggu 4 — UAT bersama PIC, perbaikan hasil UAT yang disetujui sebelum go-live, deployment, dan pelatihan singkat.

Tahapan pembayaran

| TAHAP | DASAR PENAGIHAN | NILAI |
| --- | --- | --- |
| I · 50% | Persetujuan RAB, ruang lingkup, dan kickoff proyek. | Rp 5.000.000 |
| II · 30% | Modul stok dan POS dasar siap diuji oleh PIC client. | Rp 3.000.000 |
| III · 20% | UAT disetujui, aplikasi go-live, dan serah-terima. | Rp 2.000.000 |

Ketentuan penting

Tidak ada masa garansi perbaikan, revisi gratis, maupun dukungan bulanan setelah serah-terima/UAT disetujui.

Revisi yang masih berada dalam daftar UAT dapat dilakukan selama periode UAT sebelum persetujuan serah-terima. Perubahan setelahnya dihitung sebagai pekerjaan tambahan berdasarkan persetujuan tertulis.

Nilai belum termasuk PPN (jika berlaku), perangkat kasir, biaya QRIS/payment gateway, layanan pihak ketiga, serta biaya perpanjangan infrastruktur setelah 12 bulan.

Client menyediakan data produk, lokasi, daftar pengguna, dan PIC pengujian sesuai jadwal agar target satu bulan dapat tercapai.

Penawaran berlaku 14 hari kalender sejak tanggal dokumen.

Persetujuan

Dengan menandatangani dokumen ini, para pihak menyetujui ruang lingkup, nilai, jadwal, dan ketentuan pada RAB Paket Essential.

| Pihak Menengs | Penyedia — VeinTech |
| --- | --- |
| Nama / tanda tangan / tanggal | Nama / tanda tangan / tanggal |